Phần 1: Đề xuất

- Cách 1:

Con số dự báo: 17 SP. Chọn các PBI 1, 3, 4, 5

- Cách 2:

Chọn phạm vi từ 13 – 20 SP. Chọn các PBI 1, 2

Phần 2: So sánh

| Tiêu chí | Cách 1: Average Velocity | Cách 2: Velocity Range |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | – Chưa phản ánh trực tiếp việc Capacity giảm còn 186 giờ và Minh mới tham gia dự án. | + Có thể chọn mức thấp trong khoảng để thận trọng, nhưng vẫn cần xét Capacity thực tế. |
| Bảo vệ Sprint Goal | + Chọn PBI đã rõ yêu cầu, hỗ trợ khách chủ động khi chờ tài xế. | – PBI theo dõi bản đồ chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS. |
| Dễ giải thích với Product Owner | + Mức trung bình 17 SP dễ tính và giải thích từ dữ liệu quá khứ. | + Khoảng 13–20 SP thể hiện sự biến động của Velocity và giúp thảo luận về rủi ro. |

Phần 3: Lựa chọn

- Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách cho phép hẹn giờ đặt xe trước và nhận thông báo khi tài xế sắp đến.

- Danh sách PBI đề xuất:

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Có Acceptance Criteria đầy đủ và hỗ trợ khách chủ động kế hoạch di chuyển. |
| 2 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Hợp đồng SMS đã ký, giúp khách biết thời điểm tài xế sắp đến. |
| 3 | Chat với tài xế | 5 | Có Acceptance Criteria đầy đủ, hỗ trợ khách trao đổi khi chờ tài xế. |

- 2, 3 câu phản hồi đề nghị:

Velocity 20 SP nằm trong khoảng SP của đội nhưng không có nghĩa Sprint 6 phải đạt mức này, vì Velocity không phải KPI. Capacity hiện tại đã thay đổi, Minh cần thời gian làm quen và PBI theo dõi bản đồ chưa đủ điều kiện sẵn sàng. Đội đề xuất bắt đầu với phạm vi 13 SP phục vụ Sprint Goal, sau đó đánh giá và thống nhất thêm PBI nếu đủ điều kiện, thay vì nhận 20 SP chỉ để tăng Velocity.